Sommerprojekt "Wolly's way Home" - Überblick

Projektplanung (März 2026)

✅ Projektantrag eingereicht (Deadline: 04.03.2026)

Spiel-Konzept: "Wolly's way Home" - interaktives Farm-Spiel

Zielgruppe und Kernmechanik definiert

Feature-Planung durchgeführt

✅ UI/UX Konzept erstellt (Deadline: 18.03.2026)

Wireframes für verschiedene Bereiche geplant

Styleguide definiert

Interaktionskonzept entwickelt

DEV-SPRINT #1 (bis heute 08.04.2026)

Anforderung: HTML/CSS Grundgerüst komplett funktional

Bereits umgesetzt:

✅ HTML-Struktur

Start-Screen mit Cloud-Grafik und "Play"-Button

Szene mit Huhn (con-with-chick)

Navigation zwischen Screens

✅ CSS Styling

Custom Font (Rametto) integriert

Responsive Design mit Viewport-Meta-Tags

Background-Bilder für beide Scenes

Styled Buttons mit Hover-Effekt

Farbschema: Rot/Weiß/Creme

✅ JavaScript Funktionalität

Navigation zwischen Start-Screen und Szenen

Screen-Wechsel mit startToVid() und vidToCon() Funktionen

✅ Asset-Management

Pixel-Art Sprites für 8 Farm-Tiere vorhanden:

Bull, Calf, Chick, Lamb, Piglet, Rooster, Sheep, Turkey

Jeweils Idle- und Walk-Animationen

PNG-Grafiken mit/ohne Schatten verfügbar

Nächste Schritte (DEV-SPRINT #2 bis 22.04.2026)

Kernmechanik implementieren

JSON-Struktur für Spieldaten aufbauen

Spiellogik funktional machen

Möchtest du noch mehr Details zu einem bestimmten Teil des Projekts oder brauchst du Hilfe bei den nächsten Schritten?

Claude Haiku 4.5 • 1x